2017.8月工作报告

本月完成了云直播项目的工作。

本月主要完成和视达科进行节目单等对接工作。月初定下和视达科进行项目沟通和对接。

去华博和视达科进行沟通，了解项目如何进行需要什么样的步骤可以进行对接，通过视达科提供的wsdl文件编译出java类和接口，调通网络后实现数据传输。

获取xml后进行数据处理入库，入库后进行数据传输，通过web service在获取到xml文件后进行返回，而后进行本地化数据处理，处理结束后进行每条数据成功读取的返回消息，视达科收取到2种消息后视为对接成功。

前台页面的PC端和手机端已经完成，因为xml原地址和读取规则进行修改，对后台读取规则进行重新编码，读取数据从xml改成从数据库读取。

设计数据库，对数据库进行优化，让页面读取数据加快。让后台对数据进行筛选和处理，分类数据和页面显示。

数据处理完成后调整前台页面，对一些不美观、影响用户体验的地方进行css样式和js代码的修改。

在项目进行中出现的问题，与视达科沟通和与孙鑫沟通，让项目可以顺利进行下去花费了不少多余的时间，导致项目完成时间稍有延长。

在后续的工作中，开始项目时要把项目文档提前发给各个成员，让他们知道整个项目的运行流程和各自需要的模块，尽量节省时间来完成。对项目成本和完成时间都有一个更好的掌控。